工程项目竣工验收结算审计工作流程图

工程项目管理单位（部门）填制工程竣工验收结算审定表，并附工程结算书、施工合同书、竣工图、隐藏工程记录单、工程签证单等资料，报送给审计机构

审计处、工程项目管理单位（部门）、施工单位、招标办、监理单位或招标代理机构组织工程验收

审计机构进行工程结算审计

主审人员与施工单位有无争议

无

出具竣工验收结算审定单

工程项目管理单位（部门）到计财处办理工程项目竣工结算手续